PANO-3U 双鱼眼全景立方星

(3U CubeSat · 500km SSO 全景成像任务)

需求追溯矩阵

SYS/分系统需求 → 图纸/模型/软件 → 工序 → 验证

| 文档编号 | PANO-3U-TRC-001 |
| --- | --- |
| 版本 | A(需求→设计→制造→验证 全链路) |
| 编制日期 | 2026-09 |
| 编制 / 审核 / 批准 | / / |
| 分发 | 制造 / 质量 / 采购 / 试验 |

# 1　追溯矩阵

| 需求 | 设计证据 | 制造证据 | 验证证据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS-01 包络 | P1/P23;STEP ASM-001 | WI-001 A12 | QT-001 §4.2(检具) | ✅ |
| SYS-02 质量 | BOM v2;STEP 体积(MDV-001 §1) | A12 称重 | QT-001 §4.4(≤2.9 kg) | ✅ |
| SYS-03 频率 | P2/P3/P6;STEP 导轨 | A1/A2/A8 | QT-001 §5.1(衰减<5%) | ✅(FEA=C1) |
| SYS-04 结构环境 | P2/P3/P6;STR-001 | KCP-5 marking | QT-001 §5.1(GEVS) | ✅ |
| SYS-05 全景 | P17/P19;SW 载荷 | A6 锁焦(KCP-3) | 出厂标定+拼接验证 | ✅ |
| SYS-06 视频 | ELE-002 §4;SW 载荷 | A3 堆栈/A7 FPC | C6 实测 | △(C6) |
| SYS-07 轨道 | ANA-001 S1 | — | A | ✅ |
| SYS-08 测控 | P18/P20/P22;ELE-002 §5 | A11 敷设;WIR-001 | QT-001 §4.12 拉距 | △(B 阶段) |
| SYS-09 姿态 | P18;ELE-002 §3;SW 固件 | A3;W11 下线 | ANA-001 S5 + 在轨 | ✅(A) |
| SYS-10 能源 | P19;THR-001;BOM E15-E20 | A5(KCP-8)/A10(KCP-4) | QT-001 §4.7 + TVAC | ✅(A) |
| SYS-11 热控 | THR-001;BOM E17/E34 | A5 MLI/加热 | QT-001 §5.2 TVAC | △(C4) |
| SYS-12 发射安全 | P21/P3;SEP-001 | A9 停检点(KCP-7) | QT-001 §4.6 四状态 | ✅ |

# 2　追溯纪律

需求新增/变更:REQ-001 变更单 → 设计文件与图纸同步 → 本矩阵更新 → QT-001 验证项更新;矩阵每阶段评审(REV-001)复核一次,未闭环项自动成为 REV 行动项。